Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության
Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի
ավագանու 2025 թվականի

Մայիսի 15 N - Ա որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Ներկայացվել է` Խոյ համայնքի ղեկավար Լ․ Յայլոյանի կողմից**

**Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2025 թ-ի մայիսի 15-ի N -Ա որոշմամբ**

**ԽՈՅ**

**2025 թ.**

# Բովանդակություն

[ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 2](#_bookmark0)

1. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 4](#_bookmark1)
2. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ](#_bookmark2) [ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 6](#_bookmark2)
3. [ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2025 Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ 15](#_bookmark3)
4. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 20](#_bookmark4)
5. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 22](#_bookmark5)

1

# Ներածություն

Խոյի համայնքապետարանի 2025 թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի 2022-2026թթ․ հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Խոյի համայնքապետարանի 2025 թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2025 թ. Խոյ համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2025 թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

**Համայնքի տեսլականը՝**

Խոյ համայնքը նոր որակի համայնքային միջավայրով ակտիվ կյանքով ապրող համայնք է, որտեղ առկա բոլոր սոցիալ-տնտեսական, կենցաղային, հոգևոր-մշակութային խնդիրները գտնում են իրենց լուծումը, մարդիկ ապահովված են աշխատանքով և համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ հնարավորություն ունի ակտիվորեն մասնակցելու համայնքում որոշումների կայացմանը և գործողությունների իրականացմանը, ինչպես նաև լրացնելու իր գիտելիքների, հմտությունների և փորձի պակասը:

Խոյ համայնքը բարեկեցիկ ապրելակերպի պայմաններով ձևավորված, հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար գրավիչ, կրթական, մշակութային ու մարզական մատչելի և որակյալ ծառայություններով, զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար գրավիչ գործարար միջավայրով բազմաբնակավայր համայնք է:

**Աղյուսակ 1**․**Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռըհամայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 11 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուրեկամուտների մեջ (%) | 30 | 30 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 32686 | 33500 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (մլն. դրամ) | 0 | 0 |

**Աղյուսակ 2**․**Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախայի ն արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Խոյ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ
* Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը
 | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին %
* Սեփական եկամուտների

տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում %* Համայնքային գույքի

կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | **94****30****0.5** | **100****30****12** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և
 | * Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում
* Համայնքի խնամվող

կանաչապատ հատվածների | **100** | **100** |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը* Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ
 | տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | **37** | **50** |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն**Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, %
* Մատուցվող

արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը այդտարիքի երեխաների մեջ, % | **49****15** | **52****17** |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը,

խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը* կազմակերպել համայնքի մշակութային

կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը**%** | **35** | **40** |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Բարելավված ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքիբնակավայրերի կազմում % | **45** | **55** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհներիբարեկարգման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկությանանվտանգության աճ % | **65** | **75** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն:**Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավորընտանիքների մեջ **%** | **15** | **18** |

1. **Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3**․**ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 646100,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **646100,0** |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանություն** |
| **1** | **Քաղաքացիական պաշտպանություն** | **1000,0** | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **1000,0** | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 46750.0 | Բոլոր բնակավայրերում |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 3000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 3000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **52750,0** |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 170000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **170000** |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 164020,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **164020,0** |  |
| **Ոլորտ6. Գյուղատնտեսություն** |
| **1** | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 20203,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **20203,0** |  |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** |
| **1** | Ներհամայնքային ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 202896,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **202896,0** |  |
| **Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 35000․0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **35000․0** |  |
| **Ընդhանուրը** | **1138969,0** |  |

5

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության****աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ոլորտի նպատակ.*** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Խոյ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ
* Կազմակերպել համայնքային

գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին 100%
* Սեփական եկամուտների

տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 30 %* Համայնքային գույքի

կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 0,5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցն երի բացակայություն |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններիորակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքիհամացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ.** 1.Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռք բերում1. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում
2. Խոյ համայնքի

աշխատակազմի և 17 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը- 85
* Հարկերի հաշվարկման բազաներում

անճշտությունների նվազեցում, 10%* ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո
* Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 100 %
* ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 7
* Ավագանու նիստերի թիվը – 12
 | Խոյ համայնքապետարան,«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ,«Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ, ՀԾ | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է
* Ծառայություններ մատուցող

համայնքային կառույցների թիվը -7**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 69
* Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 80
* Համակարգիչների թիվը - 69
* ՔՍ գրասենյակների թիվը – 1
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 631976.6հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե

631976.6 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** |
| **Ծրագրի նպատակ** Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 12% | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություն-ներ, մոնիթորինգի և գնահատմանարդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Աճուրդների, մրցույթների մասնակից- ների բացակայութ յուն |
| **Միջոցառումներ.**1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքի կազմակերպում համաձայն գույքի օտարման 2024 թ. ծրագրի | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ակնկալվող եկամուտներ գույքի կառավարումից– 30000.0 հազար դրամ
* Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է
* Համայնքի գույքի օտարման 2025 թ. ծրագիր – առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Օտարվող համայնքային հողեր, քմ – 49708

Գործող վարձակալության պայմանագրեր | Խոյի համայնքապետարան | Գույքի օտարման և վարձակալության աճուրդներն ու մրցույթները կազմակերպող հանձնաժողովներ |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |

7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտի նպատակներ.*** Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը
* Ստեղծել բնակության համար

հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | * Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում -17 բնակավայր
* Խմելու ջրի մատակարարման

վերանորոգված ներքին համակարգեր* Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, 50%
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկհիմնարկի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն |
| **Միջոցառումներ**.1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում

«Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ-ի միջոցով1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -32686
* Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է
* Աղբի տեսակավորում – առկա չէ
* Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 17 բնակավայր
* Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ – 245500 քմ

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 4
* Տեխնիկական միջոցների թիվը – 6
* Աղբամանների թիվը - 0
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 368477.0 դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 368477.0 դրամ
 | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ հիմնարկի ղեկավար |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային ևկանաչապատ հատվածները | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում 10% | Հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատմանարդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ**.1. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների պահպանում
2. Հանրային և կանաչապատ տարածքների պահպանում
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում – առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը - 58
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3000,0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 3000,0հազ.դր., պետական բյուջե 0,0հազար

դրամ | Խոյի համայնքապետարան | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկհիմնարկի ղեկավար |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5%
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատմանարդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ.**1.Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում 2.Ապահովվել ջրամատակարարումը բոլոր բնակավայրերում3.Ոռոգման ջրագծերի կառուցում և հիմնանորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Լուսավորված փողոցների քանակը – 65%
* Ջրամատակարարման ապահովում- շուրջօրյա

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը – 2 մարդ
* Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 1 միավոր
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը 20203․0 հազ.դրամ, որից համայնքի

բյուջե՝ 20203,0 հազ. դրամ, | Խոյի համայնքապետարան | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկհիմնարկի ղեկավար |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.** | * Մատուցվող նախադպրոցական

կրթության ծառայությունից օգտվողների | Համայնքի ղեկավարիհաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան |

9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, 52%* Մատուցվող արտադպրոցական

դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների մեջ,21 % | մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարարություն: |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատմանարդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն |
| **Միջոցառումներ.**1. Խոյ համայնքի ՆՈՒՀ-երի պահպանում
2. Կրթադաստիարակչական աշխատանքների բարելավում
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 469
* Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 2-3 անգամ
* Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 17 բնակավայր **Մուտքի ցուցանիշներ**
* Աշխատակիցների թիվը – 77
* ՀՈԱԿ-ների թիվը - 5
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 170000,0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջե՝ 170000,0հազ.

դրամ, | Խոյ համայնքի թվով 5 ՆՈՒՀ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի ևերիտասարդության հարցերի բաժնի պետ |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատմանարդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ**1. Առողջ ապրելակերպի և սպորտային, ինպես նաև մշակութային կյանքի ապահովում Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ | **Ելքի ցուցանիշներ*** Սպորտային խմբակներին հաճախող երեխաների թիվը – 380
* Պարի խմբակներին հաճախող երեխաների թիվը – 231
* Նկարչական խմբակներին հաճախող երեխաների թիվը – 109
* Երգչախումբ հաճախող երեխաների թիվը – 21
* Դհոլի խմբակ հաճախող երեխաների թիվը – 42
* Դաշնամուրի խմբակ հաճախող երեխաների թիվը – 34
 | Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի ևերիտասարդության հարցերի բաժնի պետ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ի պահպանում | **Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը – 48, որից
* Սպորտային խմբակներ– 19
* Պարի խմբակների – 7
* Նկարչական խմբակներ – 4
* Քանոնի խմբակ 1
* Դհոլի խմբակ-1
* Դաշնամուրի խմբակ-1
* Երգչախումբ1
* ՀՈԱԿ-ների թիվը-7
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 152970.0 հազ. դրամ, համայնքի

բյուջե 152970.0 հազ դրամ |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտի նպատակ.*** Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը
* Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների

աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 40% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Մշակութային միջոցառումները ավելացել են, 10% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատմանարդյունքներ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի ևերիտասարդության հարցերի բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսակա |

11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառումներ**1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը
2. Ապահովել Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ աշխատանքների կազմակերպումը
3. Ապահովել գրադարանային ծառայության մատուցումը
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Մշակութային միջոցառումների թիվը – 50
* Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 15000
* Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 10%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 35
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 165020,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե 165020,0 հազ.դրամ
 | Խոյի համայնքապետարան | Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.** Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 55% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարարություն: |
| **Ծրագիր 1. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը** |
| **Ծրագրի նպատակ** Ապահովել վարելահողերի ոռոգումը | Բերքատվության բարձր մակարդակ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատմանարդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակեր- պության կողմից ֆինանսա- վորման ուշացում |
| **Միջոցառումներ.*** Կազմակերպել համայնքի ոռոգման ցանցի անխափան աշխատանքը
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Վերանորոգված ջրագիծ – 6.5կմ
* Ոռոգվող հողերի մակերեսը – 8238․3 հա
* Վթարների թվի նվազեցում - 5%
* Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը – 17

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը – 60.5 կմ
 | Խոյի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Աշխատակիցների թիվը – 10
* Տեխնիկական միջոցների թիվը – 4
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 20203,0 հազ.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 20203,0 հազ. դր
 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտի նպատակ.** Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգերթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարարություն: |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկումն ու շահագործումը | Ճանապարհային նշանների և գծանշումների բացակայության պատճառով տեղի ունեցած վթարների թիվը-0 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Տրանսպորտի, կոմունալ տնտեսության և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման ոլորտը համակարգող բաժնիպետ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ** Ճանապարհների կապիտալ վերենորոգում Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ասֆալտապատված փողոցներ – 3650 քմ
* Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն – առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 202896,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 202896,0 հազար դրամ,

պետական բյուջե՝ 0,0 հազար դրամ | Խոյի համայնքապետարան | Տրանսպորտի, կոմունալ տնտեսության և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** |

13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտի նպատակ.**Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 18% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարարություն: |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրությունները –առկա են | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատմանարդյունքներ | առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատ ասխան նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ**1. Դրամական օգնությունների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը - 0 **Մուտքի ցուցանիշներ**
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր

ծախսերը՝ 35000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Խոյի համայնքապետարան | Սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողով |

## Համայնքային գույքի կառավարման 2025 թ. ծրագիրը

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2025 թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/ հ** | **Բնակավայրերի կամ բնակավայրի փողոցների և թաղամասերի ասֆալտապատում, ոռոգման համակարգի կառուցում** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Մրգաստան գյուղի N 1 խորքային հորի հիմնանորոգում |  |  |  |
| 2 | Ծաղկունք գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 3 | Արագած գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 4 | Այգեշատ գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 5 | Ծիածան գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 6 | Գեղակերտ գյուղում Մ․Սարյան,Մարշալ Բաղրամյան փողոցների և Մ․Մարշալ Բաղրամյան փողոցներից մինչև մշակույթի տան հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ |  |  |  |
| 7 | Արշալույս գյուղում 19-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ |  |  |  |
| 8 | Արշալույս գյուղում 35-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ |  |  |  |
| 9 | Արագած գյուղում դեպի գերեզմաններ և հուշարձան պուրակ տանող ճանապարհների կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ |  |  |  |
| 10 | Մրգաստան բնակավայրի դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման՝ սալարկման աշխատանքներ |  |  |  |
| 11 | Մոնթեավան բնակավայրի 1-ին փողոցի մայթերի սալարկում |  |  |  |
| 12 | Դաշտ բնակավայրի Բարեկամության և Համերաշխության փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքներ |  |  |  |
| 13 | Խոյ համայնքի Աղավնատուն բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |
| 14 | Դողս գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 15 | Աղավնատուն բնակավայրի մշակույթի տան գազաֆիկացման և ջեռուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 16 | Հովտամեջ գյուղի մշակույթի տան նորոգման աշխատանքեր |  |  |  |
| 17 | Դողս գյուղի մարզադաշտի կառուցում |  |  |  |
|  | **Ընդհամենը** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | ***Ծրագրի անվանումը*** | ***Ծրագրի ընդհանուր արժեքը*** | ***Համայնքի մասնակցությունը*** |
| ***գումարը, դրամ*** | ***%*** |
| 1 | Մրգաստան գյուղի N 1 խորքային հորի հիմնանորոգում | **15620,0** | 6248,0 | *40* |
| 2 | Ծաղկունք գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | **41721,0** | 16688,4 | *40* |
| 3 | Արագած գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 165464,7 | 66185,9 | *40* |
| 4 | Այգեշատ գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 110609,0 | 44243,6 | *40* |
| 5 | Ծիածան գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 84839,5 | 33935,8 | *40* |
| 6 | Գեղակերտ գյուղում Մ․Սարյան,Մարշալ Բաղրամյան փողոցների և Մ․Մարշալ Բաղրամյան փողոցներից մինչև մշակույթի տան հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 93868,0 | 61014,2 | *65* |
| 7 | Արշալույս գյուղում 19-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ | 86529,8 | 30285,4 | *65* |
| 8 | Արշալույս գյուղում 35-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ | 25524,0 | 16590,6 | *65* |
| 9 | Արագած գյուղում դեպի գերեզմաններ և հուշարձան պուրակ տանող ճանապարհների կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ | 133000,0 | 86450,0 | *65* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Մրգաստան բնակավայրի դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման՝ սալարկման աշխատանքներ | **25538,2** | 12769,0 | *50* |
| 11 | Մոնթեավան բնակավայրի 1-ին փողոցի մայթերի սալարկում | 54021,4 | 27010,7 | 50 |
| 12 | Դաշտ բնակավայրի Բարեկամության և Համերաշխության փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքներ | **41671,8** | 18752,3 | *55* |
| 13 | Խոյ համայնքի Աղավնատուն բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ | **352593,4** | 249815,4 | *40* |
| 14 | Դողս գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 784,9 | 784,9 |  |
| 15 | Աղավնատուն բնակավայրի մշակույթի տան գազաֆիկացման և փեռուցման աշխատանքներ | 5858,4 | 5858,4 |  |
| 16 | Հովտամեջ գյուղի մշակույթի տան նորոգման աշխատանքեր | 13400,0 | 13400,0 |  |
| 17 | Դողս գյուղի մարզադաշտի կառուցում | 7992,0 | 7992,0 |  |
|  | ***ԸՆԴԱՄԵՆԸ*** | 1259036.0 | **698024.6** |  |

**Մշակութային և կրթամշակութային հաստատություններ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ** | Աշխատակիցներ -48 |
|  |
|  |
|  |

**Նախադպրոցական կրթական հաստատություններ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **«Արագածի Մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ** | Գործում է 3 խումբ |
| Հաճախում է 98 երեխա |
|  |
|  |
| **2** | **«Արշալույսի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ** | Գործում է 4 խումբ |
| Հաճախում է 129 երեխա |
|  |
|  |
| **3** | **«Գառնիկ Կարապետյանի անվան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ** | Գործում է 3 խումբ |
| Հաճախում է 92 երեխա |
|  |
|  |
|  |  | Գործում է 2 խումբ |
| **4** | **«Շահումյանի մանկապարտեզ »ՀՈԱԿ** | Հաճախում է 56 երեխա |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **5** | **«Այգեշատի մանկապարտեզ »ՀՈԱԿ** | Գործում է 3 խումբ |
| Հաճախում է 94 երեխա |
|  |
|  |
|  |  |  |

19

## Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

**Աղյուսակ 7**․**ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 646100,0 | 646100,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **93700.0** | **93700.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանություն** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Քաղաքացիական պաշտպանություն** | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 46750,0 | 46750,0 |  |  |  |  |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **52750,0** | **52750,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ4. Կրթություն** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 170000,0 | 170000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 170000,0 | 170000,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ****տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 164020,0 | 164020,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 164020,0 | 164020,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Խթանել գյուղատնտեսությանզարգացումը | 20203,0 | 20203,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 20203,0 | 20203,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Ներհամայնքային ճանապարհներիպահպանում և շահագործում | 202896,0 | 202896,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 202896,0 | 202896,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ8. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահովընտանիքներին | 35000.0 | 35000.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **35000.0** | **35000.0** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **1138969,0** | **1138969,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

21

## Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

**Աղյուսակ 8**․**Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | * Համակարգիչների թիվը
* Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում
* Աշխատակիցների թիվը

բնակավայրերում |  |  |  |  |
| **Մուտքային** |  |
|  |  |
|  | * Ծրագրային թարմացումների թիվը
* Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում-
* Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը
 |  |  |  |  |
| **Ելքային** |  |
| **(քանակական)** |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, %
 |  |  |  |  |
| **Ելքային****(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններիորակը, 0-5 բալ |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.****դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Օտարվող համայնքային հողերի մակերեսը- քմ
 |  |  |  |  |
| **Ելքային****(քանակական)** | * Ակնկալվող եկամուտներ - հազ. դրամ
 |  |  |  |  |
| **Ելքային****(որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարմանտարեկան ծրագիր |  |  |  |  |
| **Ելքային****(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների

ավելացում, % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

23

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը
* Տեխնիկական միջոցների քանակը
 |  |  |  |  |
| **Մուտքային** |  |
|  | * Աղբատար մեքենաների թիվը -
* Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում - բնակավայր
* Աղբահանությունից օգտվող

բնակավայրերի թիվը - բնակավայր |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |
|  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց
* Աղբի տեսակավորում
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը Աշտարակ բնակավայրում/ գյուղական բնակավայրերում /շաբաթական/,անգամ |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.****դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
 | 15 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Տեխնիկական միջոցների քանակը - միավոր
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում և

պահպանում - շենք |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը

կանաչապատ հատվածների մեջ, % |  |  |  |  |
| **Ելքային****(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը - մարդ
* Տրանսպորտային միջոցների քանակը - միավոր
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Լուսավորվող փողոցների քանակը %
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային****(ժամկետայնության)** | * Ջրամատակարարման ապահովման տևողությունը(ժամ)
 |  |  |  |  |

25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ

% |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
* ՀՈԱԿ-ների թիվը
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
* Սննդի ապահովումը օրվա

ընթացքում անգամ |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային****(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.****դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * ՀՈԱԿ-ների թիվը
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքիերեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % |  |  |  |  |
| **Ելքային****(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունիցօգտվողների թվի ավելացում, % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.****դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը

ներգրավված աշխատակիցների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը
* Միջոցառումներին մասնակիցների մոտավոր թիվը
 |  |  |  |  |
| **Ելքային****(որակական)** | * Մշակութային կյանքի ակտիվացում -

% |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական****արդյունքի** | Մշակութային միջոցառումների թվի ավելացում, % |  |  |  |  |

27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղում****ը** | **Մեկնաբանությու****ն** |
| **Մուտքային** | * Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը
* Աշխատակիցների թիվը -
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ոռոգվող հողերի մակերեսը, հա
* Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը
 |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Վթարների թվի նվազեցում - %
 |  |  |  |  |
| **Ելքային****(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական****արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.****արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանությու****ն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային փողոցների թիվը –փողոց |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - նշան
* Գծանշված փողոցների թիվը -

փողոց |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկությանանվտանգության աճ - % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.****դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ.արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացածբնակիչների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային****(որակական)** | - | - |  |  |  |

29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովիարձանագրություններ |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |